# Ops Control v1.2 — Hướng dẫn Go-Live toàn diện

Henry Dang — NPI Manager · CCL Design Vietnam Phiên bản tài liệu: 1.0 (Tháng 4/2026) Áp dụng cho: Ops Control v1.2.0 (Electron 33 · Node 20 · React 19)

Mục đích: Tài liệu này hướng dẫn từ A→Z để triển khai Ops Control v1.2 cho 6-20 user trong mạng LAN. Bao gồm cả 2 kịch bản phổ biến: máy chủ Windows + client macOS, và ngược lại. Sau khi hoàn thành 8 chương dưới đây, hệ thống sẵn sàng go-live.

## Mục lục

- Trước khi cài đặt

- Cài đặt máy chủ — Windows

- Cài đặt máy chủ — macOS

- Cấu hình mạng & Firewall

- Cài đặt máy client (5-20 máy)

- Tạo user, phân quyền, kích hoạt 2FA

- Backup & Disaster Recovery

- Bảo mật, HTTPS, anomaly monitoring

- Vận hành hằng ngày & Troubleshooting

- Phụ lục: Lệnh & Đường dẫn quan trọng

## 1. Trước khi cài đặt

### 1.1 Yêu cầu phần cứng

Máy chủ (server) — host cho 6-20 user:

| Thành phần | Tối thiểu | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- |
| CPU | 4 core / 2.5 GHz | 8 core / 3.0 GHz (Intel i7 / Apple M2 / Ryzen 7) |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Disk | 50 GB SSD trống | 200 GB NVMe SSD (SQLite + 30 ngày backup + Library files) |
| Mạng | Ethernet 1 Gbps (KHÔNG dùng WiFi cho server) | Ethernet 1 Gbps + IP tĩnh trong LAN |
| OS | Windows 10/11 Pro · macOS 13+ (Ventura) · Ubuntu 22.04+ | Windows 11 Pro · macOS 14 (Sonoma) Apple Silicon |
| Uptime | Bật 24/7 (hoặc giờ làm việc + cron) | 24/7 + UPS chống mất điện |

Máy client (5-20 máy):

| Thành phần | Tối thiểu | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- |
| CPU | 2 core | 4 core |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Disk | 1 GB trống cho app | 5 GB |
| OS | Windows 10/11 · macOS 12+ (Monterey) | Windows 11 · macOS 14 |
| Mạng | Cùng LAN với server (subnet 192.168.x.x hoặc 10.x.x.x) | Ethernet ưu tiên hơn WiFi |

### 1.2 Quyết định kiến trúc

Hỏi 4 câu trước khi triển khai:

- Máy chủ chạy OS gì? Windows hay macOS đều được — không có khác biệt về tính năng.

- Windows: phù hợp với IT team Việt quen Windows Server. NSSM service quản lý dễ. Không bị macOS App Nap.

- macOS: phù hợp với máy Mac Mini / Mac Studio đặt làm server nhỏ. launchd quản lý.

- Server có cần truy cập từ Internet không? 99% case là KHÔNG — chỉ trong LAN nhà máy.

- Trong LAN: HTTP đủ (port 3100). Optional: HTTPS qua Caddy self-signed.

- Có WAN access: BẮT BUỘC HTTPS (Let's Encrypt qua Caddy public mode) + VPN khuyến nghị.

- 6 user hay 20 user? Xác định trước để chọn hardware đúng.

- 6 user: laptop i5 + 8 GB RAM đủ.

- 20 user: workstation i7/M2 + 16 GB RAM khuyến nghị.

- Backup off-site đặt ở đâu? Bắt buộc theo quy tắc IBM 3-2-1.

- Phương án 1: NAS Synology / QNAP cùng LAN → rsync over SSH.

- Phương án 2: USB SSD 1TB cắm sẵn → mount + sync nightly.

- Phương án 3: OneDrive / Google Drive sync folder local → app backup tự đi cùng.

### 1.3 Chuẩn bị trước khi cài

Vị trí file installer trong package (<project-root>/desktop/dist-electron/):

| Platform | File | Size | Loại |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows x64 (khuyến nghị) | Ops Control Setup 1.2.0.exe | ~167 MB | NSIS installer (wizard) |
| Windows x64 (alternative) | Ops Control-1.2.0-win.zip | ~209 MB | Portable ZIP (không cần admin) |
| Mac Apple Silicon (M1/M2/M3) | Ops Control-1.2.0-arm64.dmg | ~188 MB | DMG installer |

Đường dẫn đầy đủ trên máy build:

<project-root>/desktop/dist-electron/
├── Ops Control Setup 1.2.0.exe        ← Windows installer (dùng cho production)
├── Ops Control Setup 1.2.0.exe.blockmap
├── Ops Control-1.2.0-win.zip          ← Windows portable (backup option)
├── Ops Control-1.2.0-arm64.dmg        ← Mac installer
└── Ops Control-1.2.0-arm64.dmg.blockmap

Cần có sẵn:

- ✅ Tải file cài tương ứng platform (xem bảng trên) từ shared folder hoặc IT

- ✅ Dữ liệu cũ (nếu migrate từ v1.0/v1.1): folder server/data/ hoặc backup .json snapshot

- ✅ Danh sách user cần tạo: username, full name (VN), email, phone, role, department

- ✅ IP tĩnh cho máy chủ (xem mục 4.1)

- ✅ Account admin local trên máy chủ (cần để firewall + Defender whitelist tự động)

## 2. Cài đặt máy chủ — Windows

### 2.1 Cài Ops Control trên Windows

Phương án A — NSIS Setup (khuyến nghị cho production)

Installer wizard tự xử lý: stop process cũ, mở firewall TCP 9100 (Zebra/TSC), whitelist Windows Defender, ghi registry IT inventory, tạo shortcut Start Menu.

# Bước 1: Chạy installer
# Double-click "Ops Control Setup 1.2.0.exe"
#  (path: <package>/desktop/dist-electron/Ops Control Setup 1.2.0.exe)
# Smart Screen warning: "More info" → "Run anyway" (1 lần)
# Pick install path: %LOCALAPPDATA%\Programs\Ops Control (mặc định OK)

      
# Bước 2: Wizard tự chạy: install + tạo shortcut Desktop + Start Menu
# Bước 3: Sau khi xong, mở app từ Desktop hoặc Start Menu

Vị trí cài mặc định: %LOCALAPPDATA%\Programs\Ops Control\ (per-user install, không cần admin rights — tương thích máy corporate bị lock)

Audit registry IT inventory tool đọc được:

HKLM\Software\CCL Design Vietnam\Ops Control
├── Version       = "1.2.0"
├── InstallPath   = "C:\Users\<user>\AppData\Local\Programs\Ops Control"
└── InstallDate   = "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"  (lúc user chạy installer)

Phương án B — Portable ZIP (nếu corporate IT không cho chạy installer)

# Right-click "Ops Control-1.2.0-win.zip" → Extract All
# Đích: C:\OpsControl\  (hoặc bất kỳ chỗ user có write permission)
# Vào folder vừa giải nén, double-click "Ops Control.exe"
# Smart Screen warning lần đầu: "More info" → "Run anyway"

ZIP KHÔNG tự thêm firewall rule / Windows Defender whitelist / registry — phải làm thủ công nếu cần.

Lưu ý chung: Nếu IT đã push publisher cert qua GPO Trusted Publishers, Smart Screen sẽ không xuất hiện.  Update app: chạy installer phiên bản mới đè lên (NSIS tự stop process cũ + giữ user data ở %APPDATA%\Ops Control\). Với ZIP: thay folder cũ bằng folder ZIP mới — KHÔNG xóa %APPDATA%\Ops Control\.

### 2.2 Cấu hình app làm Embedded (server local)

Mở Ops Control → mode mặc định đã là embedded. Server local sẽ chạy port 3100 bind 0.0.0.0 → các máy LAN khác kết nối được qua http://<windows-ip>:3100.

Verify server đang chạy:

# Trong PowerShell:
netstat -ano | findstr :3100
# Should show TCP 0.0.0.0:3100 LISTENING <PID>

### 2.3 Auto-start server cùng Windows (NSSM service)

App Electron tự chạy khi user login, NHƯNG nếu user logout, server sẽ dừng. Để server chạy 24/7 không cần user login, dùng NSSM (Non-Sucking Service Manager):

# Bước 1: Tải NSSM
# https://nssm.cc/download → giải nén nssm-2.24-101.zip
# Copy nssm.exe vào C:\Windows\System32

      
# Bước 2: Xác định install path của Ops Control
# - Nếu cài qua NSIS Setup: %LOCALAPPDATA%\Programs\Ops Control\
# - Nếu giải nén ZIP portable:  C:\OpsControl\  (hoặc folder anh chọn)
#
# Lệnh sau dùng path NSIS (default). Đổi $OPSPATH nếu khác.

      
$OPSPATH = "$env:LOCALAPPDATA\Programs\Ops Control"
cd "$OPSPATH\resources\app"

      
# Bước 3: Tạo service trỏ vào server/index.js
nssm install OpsControlServer "$OPSPATH\Ops Control.exe" --hidden
nssm set OpsControlServer AppEnvironmentExtra ELECTRON_RUN_AS_NODE=1 OPS_PORT=3100 NODE_ENV=production
nssm set OpsControlServer AppDirectory "$OPSPATH\resources\app"
nssm set OpsControlServer AppParameters "server\index.js"
nssm set OpsControlServer DisplayName "Ops Control Server"
nssm set OpsControlServer Description "CCL Design Vietnam - Ops Control LAN server"
nssm set OpsControlServer Start SERVICE_AUTO_START
nssm set OpsControlServer AppStdout "C:\OpsControl\logs\server-stdout.log"
nssm set OpsControlServer AppStderr "C:\OpsControl\logs\server-stderr.log"
nssm set OpsControlServer AppRotateFiles 1
nssm set OpsControlServer AppRotateBytes 10485760

      
# Bước 4: Tạo log dir
mkdir C:\OpsControl\logs

      
# Bước 5: Start service
nssm start OpsControlServer

      
# Verify:
nssm status OpsControlServer
# → SERVICE_RUNNING

Để stop / restart: nssm stop OpsControlServer / nssm restart OpsControlServer. Để gỡ: nssm remove OpsControlServer confirm.

### 2.4 Chỉ định IP tĩnh cho máy chủ

1. Settings → Network & Internet → Ethernet (hoặc WiFi)
2. Click connection → IP assignment → Edit → Manual → IPv4: ON
3. IP address: 192.168.1.16 (chọn IP trong LAN range không trùng router/máy khác)
4. Subnet prefix length: 24
5. Gateway: 192.168.1.1 (router của LAN)
6. Preferred DNS: 8.8.8.8
7. Save → restart network adapter

Verify: ipconfig → đảm bảo IPv4 Address là 192.168.1.16.

## 3. Cài đặt máy chủ — macOS

### 3.1 Cài Ops Control trên Mac

File DMG: <package>/desktop/dist-electron/Ops Control-1.2.0-arm64.dmg (~188 MB, Apple Silicon).

# Bước 1: Mount DMG (giả sử file đã copy về Downloads)
open ~/Downloads/Ops\ Control-1.2.0-arm64.dmg

      
# Bước 2: Drag "Ops Control" → Applications
#   Vị trí cài: /Applications/Ops Control.app

      
# Bước 3: First launch — Gatekeeper warning (vì DMG chưa code-sign Apple Developer ID)
# Right-click app → Open → Open (1 lần)
# Hoặc clear quarantine attribute:
xattr -cr "/Applications/Ops Control.app"

User data location: ~/Library/Application Support/Ops Control/ (KHÔNG xóa khi update app).

### 3.2 Mode embedded + verify

Mở Ops Control → mode mặc định embedded → server local trên port 3100.

Verify:

lsof -nP -iTCP:3100 -sTCP:LISTEN
# Should show node process listening

### 3.3 Auto-start cùng macOS (launchd)

App Electron tự chạy khi user login, nhưng để server chạy 24/7 (kể cả khi user log out), dùng launchd:

# Bước 1: Tạo plist
cat > ~/Library/LaunchAgents/com.ccldesign.opscontrol.plist <<'EOF'
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
    <key>Label</key>
    <string>com.ccldesign.opscontrol</string>
    <key>ProgramArguments</key>
    <array>
        <string>/Applications/Ops Control.app/Contents/MacOS/Ops Control</string>
        <string>--hidden</string>
    </array>
    <key>EnvironmentVariables</key>
    <dict>
        <key>OPS_PORT</key>
        <string>3100</string>
        <key>NODE_ENV</key>
        <string>production</string>
    </dict>
    <key>RunAtLoad</key>
    <true/>
    <key>KeepAlive</key>
    <dict>
        <key>SuccessfulExit</key>
        <false/>
    </dict>
    <key>StandardOutPath</key>
    <string>/tmp/opscontrol-stdout.log</string>
    <key>StandardErrorPath</key>
    <string>/tmp/opscontrol-stderr.log</string>
</dict>
</plist>
EOF

      
# Bước 2: Load
launchctl load -w ~/Library/LaunchAgents/com.ccldesign.opscontrol.plist

      
# Bước 3: Verify
launchctl list | grep opscontrol

Để stop: launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/com.ccldesign.opscontrol.plist. Để restart: unload rồi load lại.

### 3.4 Chống App Nap (quan trọng)

macOS có App Nap suspend background apps. Tắt cho Ops Control:

defaults write com.ccldesign.opscontrol NSAppSleepDisabled -bool YES

### 3.5 IP tĩnh trên macOS

1. System Settings → Network → Ethernet (hoặc WiFi) → Details
2. TCP/IP → Configure IPv4: Manually
3. IP Address: 192.168.1.16
4. Subnet Mask: 255.255.255.0
5. Router: 192.168.1.1
6. DNS: 8.8.8.8
7. Apply

## 4. Cấu hình mạng & Firewall

### 4.1 Mở port 3100 trong firewall

Windows Firewall:

# Run as Administrator
netsh advfirewall firewall add rule name="Ops Control LAN Server" dir=in action=allow protocol=TCP localport=3100 profile=private

Hoặc qua GUI:

- Windows Defender Firewall → Advanced Settings

- Inbound Rules → New Rule → Port → TCP → 3100 → Allow → Private profile only

- Name: "Ops Control LAN Server"

macOS Firewall:

# Cho phép Ops Control accept incoming connections
sudo /usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw --add "/Applications/Ops Control.app"
sudo /usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw --unblock "/Applications/Ops Control.app"

### 4.2 Verify từ máy client

Trên 1 máy client trong LAN:

# macOS / Linux:
curl -sS http://192.168.1.16:3100/api/health
# → {"ok":true,"version":"1.2.0",...}

      
# Windows (PowerShell):
Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.1.16:3100/api/health

Nếu không kết nối được:

- Ping 192.168.1.16 xem có thông không

- Kiểm tra firewall server (mục 4.1)

- Kiểm tra cùng subnet (ipconfig / ifconfig so sánh)

### 4.3 Reserved DHCP (khuyến nghị)

Vào router admin → DHCP → Reserved IPs → bind MAC address của máy chủ với IP 192.168.1.16. Đảm bảo IP không bao giờ đổi sau khi router restart.

## 5. Cài đặt máy client

### 5.1 Cho mỗi máy nhân viên (5-20 máy)

Copy file installer từ <package>/desktop/dist-electron/ lên shared folder (vd \\<server>\Public\OpsControl\) để IT pull về từng máy client:

macOS (Apple Silicon):

1. Tải Ops Control-1.2.0-arm64.dmg từ \\<server>\Public\OpsControl\
2. Mount DMG + drag "Ops Control" → /Applications
3. Right-click app → Open → Open (Gatekeeper bypass 1 lần)

Windows x64 (khuyến nghị NSIS Setup):

1. Tải Ops Control Setup 1.2.0.exe từ \\<server>\Public\OpsControl\
2. Double-click → Smart Screen "More info" → "Run anyway" (1 lần)
3. Wizard → install vào %LOCALAPPDATA%\Programs\Ops Control (default)
4. Shortcut tự tạo trong Start Menu + Desktop

Nếu IT lock không cho chạy installer: dùng Ops Control-1.2.0-win.zip — giải nén vào C:\OpsControl\, double-click Ops Control.exe.

### 5.2 Chuyển sang Thin mode (point at server)

Mở app → app sẽ tự start embedded server local. Sau đó:

1. Click Settings (gear icon, trong sidebar)
2. SYSTEM section → ⇄ Chế độ kết nối
3. Pick card "Thin"
4. URL: http://192.168.1.16:3100  (IP của máy chủ ở mục 2.4 / 3.5)
5. Click Save & restart
6. App restart → giờ kết nối tới server LAN

### 5.3 Verify từ máy client

- TopBar góc trái: nếu thấy banner đỏ "Mất kết nối server" → server tắt hoặc firewall chặn

- TopBar góc phải: pill "● N online" → click thấy danh sách user đang online

- Settings → ⓘ About → click "Server /health" → status OK · v1.2.0

## 6. Tạo user, phân quyền, kích hoạt 2FA

### 6.1 Login với account admin lần đầu

Mặc định seed account: Administrator / admin1234 (role=sys).

1. Login → đổi mật khẩu ngay (Settings → My Password)
2. Setup 2FA cho Administrator (Settings → 2FA toggle ON → scan QR)

### 6.2 Tạo user cho 5-20 nhân viên

Settings → Account Control → Users → "+ Add User":

| Field | Note |
| --- | --- |
| Username | viết thường, không dấu, không khoảng trắng (vd: quynh.tran) |
| Full Name (VN) | Tên có dấu (vd: "Trần Thị Quỳnh") |
| English Name | Tên không dấu cho audit log |
| Email | Để gửi notification |
| Role | viewonly < user < cost < admin < sys |
| Department | sales / cs / npi / purchasing / production / quality / finance / leader |
| Permission Group | Pick group có sẵn (sales_default, npi_default, …) |
| Password | Tạm — user đổi khi login đầu |

### 6.3 Kích hoạt 2FA bắt buộc cho admin / sys

User role admin/sys BẮT BUỘC enroll 2FA — server enforce. Lần login đầu sẽ pop QR code:

1. User cài Google Authenticator / Microsoft Authenticator trên điện thoại
2. Scan QR (hiển thị trên màn hình login)
3. Nhập mã 6 chữ số → verify
4. Lần login sau: nhập password → app yêu cầu mã 6 chữ số

### 6.4 Permission Groups (SAP-style 3 lớp)

Settings → Account Control → Permission Groups → Choose group → matrix 23 tab × 3 mode (Hidden / Read / Edit).

Seed groups có sẵn:

- all_access (sys-only fallback)

- leader_default, sales_default, cs_default, npi_default, purchasing_default, production_default, quality_default

Có thể duplicate + customize bất kỳ group nào.

### 6.5 Active Sessions admin (sys-only)

Settings → Account Control → Sessions tab — xem mọi user đang đăng nhập. Click "Revoke" bất kỳ dòng → user đó bị logout khỏi MỌI máy ngay lập tức (force re-login bằng password).

## 7. Backup & Disaster Recovery

### 7.1 Quy tắc IBM 3-2-1

3 copies dữ liệu, 2 loại media khác nhau, 1 off-site.

Ops Control v1.2 satisfies:

- Copy 1: Live data ở ~/Library/Application Support/ops-control-desktop/data (macOS) hoặc %APPDATA%\ops-control-desktop\data (Windows)

- Copy 2: Auto daily backup trong data/Backup & restore/Data/auto_*.json (giữ 30 ngày, prune tự động) + SQLite backup data/Backup/SQLite/ops_*.sqlite

- Copy 3: Off-site qua scripts/backup-offsite.sh (rsync sang NAS / USB / SSH)

### 7.2 Verify scheduled backup hoạt động

Đợt 5 (v1.3) đã set OPS_BACKUP_SCHEDULE=1 mặc định cho desktop. Verify:

# macOS
ls -lh ~/Library/Application\ Support/ops-control-desktop/data/Backup/SQLite/
# Should show ops_YYYYMMDD_HHMMSS.sqlite created daily at 02:00

      
# Windows
dir "%APPDATA%\ops-control-desktop\data\Backup\SQLite"

Nếu chưa có file, mở Settings → Backup/Restore → click "Create Data Backup" để test manual lần đầu.

### 7.3 Setup off-site backup (NAS qua SSH)

Trên server (macOS hoặc Linux):

# Bước 1: Generate SSH key (nếu chưa có)
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/ops_backup_id -N ""

      
# Bước 2: Copy public key lên NAS
ssh-copy-id -i ~/.ssh/ops_backup_id.pub backup@nas.local

      
# Bước 3: Test SSH không cần password
ssh -i ~/.ssh/ops_backup_id backup@nas.local "ls /volume1/ops-backup"

      
# Bước 4: Cấu hình env
cat >> ~/.ops-backup.env <<EOF
export OPS_DATA_DIR="$HOME/Library/Application Support/ops-control-desktop/data"
export OPS_OFFSITE_TARGET="backup@nas.local:/volume1/ops-backup"
export OPS_OFFSITE_SSH_KEY="$HOME/.ssh/ops_backup_id"
export OPS_OFFSITE_RETAIN=14
export OPS_BACKUP_WEBHOOK="https://hooks.slack.com/services/XXX"  # optional
EOF

      
# Bước 5: Test manual
source ~/.ops-backup.env
/Applications/Ops\ Control.app/Contents/Resources/app/scripts/backup-offsite.sh

      
# Bước 6: Cron nightly 02:30
crontab -e
# Add line:
30 2 * * * source ~/.ops-backup.env && /Applications/Ops\ Control.app/Contents/Resources/app/scripts/backup-offsite.sh >> /tmp/ops-offsite.log 2>&1

Trên Windows server: dùng Task Scheduler thay cron, hoặc chạy backup-offsite.sh qua Git Bash / WSL.

### 7.4 Test restore (PHẢI LÀM TRƯỚC GO-LIVE)

Tháng 1 lần, làm restore drill:

1. Tạo 1 backup mới (Settings → Backup/Restore → Create Data Backup)
2. Note tên file (vd manual_2026-04-27_153012.json)
3. Tạo 1 quote mới + lưu (để có "thay đổi" có thể restore xoá)
4. Settings → Backup/Restore → row backup ban đầu → Restore → confirm
5. Verify: quote vừa tạo đã biến mất (đã rollback), pre-restore snapshot tự tạo (pre_restore_*.json)
6. Restore lại snapshot mới hơn để restore quote

### 7.5 Recovery scenarios

| Sự cố | Cách phục hồi |
| --- | --- |
| Server crash, không boot lại | Cài lại app trên máy mới + copy folder data/ từ backup mới nhất |
| Database corrupt | Settings → Backup/Restore → restore từ SQLite backup gần nhất data/Backup/SQLite/ops_*.sqlite |
| User xoá nhầm quote | Quote History → tab Trash → click Restore (soft-delete giữ 30 ngày) |
| Mất TOTP key (lock all 2FA) | SSH server → OPS_TOTP_KEY=$(new_key) node scripts/reset-totp.js (xem CLAUDE.md TOTP runbook) |
| Library file (rate.json, ddl.json) bị wipe | Restore từ data/Backup/Library/library_*.tar.gz daily snapshot |

## 8. Bảo mật, HTTPS, anomaly monitoring

### 8.1 HTTPS via Caddy (LAN self-signed)

Browsers 2026 yêu cầu HTTPS cho geolocation, clipboard, service workers. Caddy tự generate self-signed cert:

# macOS (Homebrew)
brew install caddy

      
# Linux (Debian)
sudo apt install caddy

      
# Windows (Chocolatey)
choco install caddy

      
# Setup
cd /Applications/Ops\ Control.app/Contents/Resources/app
./scripts/setup-https-caddy.sh

      
# Run foreground (test)
caddy run --config ~/.config/ops-control-caddy/Caddyfile

      
# Background macOS
brew services start caddy
sudo cp ~/.config/ops-control-caddy/Caddyfile /opt/homebrew/etc/Caddyfile

      
# Background Linux
sudo cp ~/.config/ops-control-caddy/Caddyfile /etc/caddy/Caddyfile
sudo systemctl reload caddy

Trust self-signed CA trên mỗi máy client:

# macOS
sudo security add-trusted-cert -d -r trustRoot \
  -k /Library/Keychains/System.keychain \
  ~/Library/Application\ Support/Caddy/pki/authorities/local/root.crt

      
# Windows (PowerShell elevated)
Import-Certificate -FilePath caddy_root.crt -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\Root

Sau đó: trên client app → Settings → Mode → Thin → URL = https://192.168.1.16 (port 443 mặc định, không cần ghi).

### 8.2 Login anomaly monitoring

Server tự stamp LOGIN_ANOMALY event khi:

- Cùng user login từ 2+ IP trong 5min

- Login từ IP mới (chưa thấy trong 30 ngày)

- Login giờ bất thường (22h-6h) khi user không có history ca đêm

Admin xem real-time:

- Login tài khoản admin/sys → khi anomaly trigger → toast vàng top-right "🛡 Security: <username> — <reasons>"

- Settings → Account Control → Sessions → click Revoke nếu phát hiện hijack

Admin grep audit log:

# macOS
grep LOGIN_ANOMALY ~/Library/Application\ Support/ops-control-desktop/data/Library/Users/audit_log.json

      
# Windows
findstr /c:"LOGIN_ANOMALY" "%APPDATA%\ops-control-desktop\data\Library\Users\audit_log.json"

### 8.3 Per-user rate limit + lockout

Đã active mặc định:

- 60 saves / 10 phút / user

- 30 writes / 10 phút / user

- 5 fail logins → lock 5 phút

- 10 fail logins → lock 30 phút

Không cần config thêm.

### 8.4 Hardening checklist (sys-admin)

- [ ] TOTP enrolled cho TẤT CẢ admin/sys role

- [ ] Default password "admin1234" đã đổi cho Administrator account

- [ ] Permission Groups assign rõ ràng — không user nào còn ở "all_access" trừ 1-2 sys

- [ ] Firewall chỉ mở port 3100 (hoặc 443 nếu Caddy) cho LAN, không Internet

- [ ] Off-site backup cron đã chạy được ít nhất 3 lần (verify file size đều)

- [ ] HTTPS Caddy CA trusted trên mọi client (nếu enable)

- [ ] Server đã set IP tĩnh (mục 2.4 / 3.5)

- [ ] Auto-start service đã enable (NSSM Windows / launchd macOS)

## 9. Vận hành hằng ngày & Troubleshooting

### 9.1 Daily ops checklist (cho IT/admin)

| Tần suất | Task | Lệnh |
| --- | --- | --- |
| Hằng ngày | Verify server uptime | curl http://192.168.1.16:3100/api/health |
| Hằng ngày | Verify auto backup chạy | Check size data/Backup/SQLite/ mới hơn 24h |
| Hằng tuần | Smoke test toàn bộ infra | ./scripts/smoke-runtime.sh http://192.168.1.16:3100 |
| Hằng tuần | Review LOGIN_ANOMALY | `grep LOGIN_ANOMALY data/Library/Users/audit_log.json | tail -50` |
| Hằng tháng | Test restore (drill) | Mục 7.4 |
| Hằng quý | Đổi sys account password + 2FA secret | Settings → My Password + 2FA toggle |

### 9.2 Common errors & fixes

| Lỗi user thấy | Nguyên nhân | Cách fix |
| --- | --- | --- |
| "Mất kết nối server" banner đỏ liên tục | Server không reachable | Ping IP server; check NSSM/launchd service status |
| ERR_CONNECTION_REFUSED ở client | Port 3100 chưa mở firewall | Mục 4.1 mở port |
| ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID | HTTPS Caddy CA chưa trust trên client | Mục 8.1 trust CA |
| "Too many failed attempts" | Login fail 5+ lần | Đợi 5 phút HOẶC admin reset password |
| TOTP "Invalid code" liên tục | Đồng hồ máy lệch giờ > 30s | Settings OS → Date & Time → Set automatically |
| "Conflict — quote đã bị sửa bởi người khác" modal | 2 user cùng update 1 quote | Click "↻ Reload" để lấy bản mới (an toàn) |
| Tab trắng / chunk loading error | Cache cũ sau update | Cmd+Shift+R / Ctrl+Shift+R hard reload |
| Login từ IP mới toast vàng | User login từ máy khác | Bình thường nếu là user; suspicious nếu không phải họ → admin Revoke session |

### 9.3 Smoke test sau update

Sau mỗi lần update DMG/EXE, chạy smoke test:

./scripts/smoke-runtime.sh http://192.168.1.16:3100
# Pass: 8/8 green

Test endpoints: /health, /assets/*404, /api/events/stream auth, /api/users/status auth, /api/backup/list auth, /api/shared/admin/quotes-backend auth.

### 9.4 Deploy update

1. Tải DMG/EXE mới từ vendor
2. Notify users qua Slack/Teams: "Server sẽ restart trong 5 phút"
3. macOS: launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/com.ccldesign.opscontrol.plist
   Windows: nssm stop OpsControlServer
4. Cài đè app: drag DMG vào Applications / chạy installer Windows
5. Verify config persist: ~/Library/Application Support/ops-control-desktop/ops-control-config.json (macOS) hoặc %APPDATA%\ops-control-desktop\ops-control-config.json (Windows)
6. Restart service
7. Smoke test (mục 9.3)
8. Notify users: "Update xong, F5 / Cmd+R nếu thấy lỗi"

## 10. Phụ lục: Lệnh & Đường dẫn quan trọng

### 10.1 Đường dẫn chính

| Loại | macOS | Windows |
| --- | --- | --- |
| App | /Applications/Ops Control.app | %LOCALAPPDATA%\Programs\OpsControl |
| Server source | /Applications/Ops Control.app/Contents/Resources/app/server/ | %LOCALAPPDATA%\Programs\OpsControl\resources\app\server\ |
| Data dir | ~/Library/Application Support/ops-control-desktop/data | %APPDATA%\ops-control-desktop\data |
| Config | ~/Library/Application Support/ops-control-desktop/ops-control-config.json | %APPDATA%\ops-control-desktop\ops-control-config.json |
| Logs | ~/Library/Logs/ops-control-desktop/main.log | %APPDATA%\ops-control-desktop\logs\main.log |
| Audit log | <data>/Library/Users/audit_log.json | <data>\Library\Users\audit_log.json |
| Backups | <data>/Backup & restore/Data/ + <data>/Backup/SQLite/ | <data>\Backup & restore\Data\ + <data>\Backup\SQLite\ |

### 10.2 Lệnh cứu hộ nhanh

# Tail log realtime (macOS)
tail -f ~/Library/Logs/ops-control-desktop/main.log

      
# Stop server
launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/com.ccldesign.opscontrol.plist  # macOS
nssm stop OpsControlServer                                                # Windows

      
# Start server
launchctl load -w ~/Library/LaunchAgents/com.ccldesign.opscontrol.plist  # macOS
nssm start OpsControlServer                                                # Windows

      
# Reset config về mặc định
rm ~/Library/Application\ Support/ops-control-desktop/ops-control-config.json   # macOS
del "%APPDATA%\ops-control-desktop\ops-control-config.json"                       # Windows

      
# Force-revoke all sessions (cần restart server)
# Stop service → start lại = clear in-memory sessions

      
# Reset 2FA cho TẤT CẢ user (last resort)
cd /Applications/Ops\ Control.app/Contents/Resources/app
ELECTRON_RUN_AS_NODE=1 /Applications/Ops\ Control.app/Contents/MacOS/Ops\ Control scripts/reset-totp.js

### 10.3 Environment variables (advanced)

| Env | Default | Purpose |
| --- | --- | --- |
| OPS_PORT | 3100 | Server bind port |
| OPS_DATA_BACKEND | sqlite (đợt 5) | sqlite hoặc file |
| OPS_BACKUP_SCHEDULE | 1 (đợt 5) | Bật scheduled backup |
| OPS_AUDIT_RETENTION | 1 (đợt 5) | Bật audit rotation |
| OPS_BACKUP_RETENTION_DAYS | 30 | Số ngày giữ auto backup |
| OPS_TOTP_KEY | tự sinh | 64-hex AES key cho TOTP secrets (BACKUP NẾU MUỐN ROTATE) |
| OPS_BACKUP_WEBHOOK | (none) | Slack/Teams URL cho backup alert |
| OPS_OFFSITE_TARGET | (none) | rsync target cho off-site script |
| OPS_OFFSITE_RETAIN | 14 | Số ngày giữ off-site backup |

### 10.4 Tài liệu liên quan

- LAN_DEPLOYMENT_GUIDE.md — chi tiết kỹ thuật triển khai LAN

- LAN_CLIENT_QUICKSTART.md — 1 trang setup cho end-user

- ENTERPRISE_HARDENING.md — IBM-style 3-2-1 backup roadmap

- GO_LIVE_READINESS.md — P0/P1/P2 audit + risk register

### 10.5 Liên hệ hỗ trợ

| Tình huống | Liên hệ |
| --- | --- |
| Bug critical (server crash, data loss) | Henry Dang — NPI Manager |
| User onboarding | Internal IT/admin |
| Permission group config | Admin/sys role user |
| Backup/restore issue | Sys role user |

## ✅ Go-Live Checklist (in & sign)

Trước khi tuyên bố production:

Infrastructure

- [ ] Server hardware đáp ứng spec (mục 1.1)

- [ ] OS update + patch đầy đủ

- [ ] IP tĩnh đã set (mục 2.4 / 3.5)

- [ ] Firewall mở port 3100 (mục 4.1)

- [ ] Auto-start service enable (NSSM/launchd)

- [ ] App Nap disable (macOS chỉ)

App config

- [ ] Mode = embedded trên server

- [ ] Default Administrator password đã đổi

- [ ] OPS_TOTP_KEY đã backup file riêng (KHÔNG mất)

- [ ] OPS_DATA_BACKEND = sqlite (verify trong AboutSection)

Users & Permissions

- [ ] Tất cả user trong danh sách đã được tạo

- [ ] Tất cả admin/sys đã enroll 2FA

- [ ] Permission groups assign rõ ràng (không ai còn all_access trừ sys)

- [ ] User được hướng dẫn install + first-login (LAN_CLIENT_QUICKSTART.md)

Backup

- [ ] Auto daily backup chạy được 3+ ngày liên tiếp

- [ ] Off-site backup cron set + verify file đến đích

- [ ] Test restore drill thành công (mục 7.4)

- [ ] Backup webhook (Slack/Teams) optional config

Security

- [ ] HTTPS Caddy enable (nếu cần)

- [ ] Tất cả client trust CA cert (nếu HTTPS)

- [ ] Login anomaly verified (test login từ 2 IP cùng user → toast bật)

- [ ] Sessions admin tab tested (revoke session test user → verified họ bị logout)

Documentation

- [ ] Tài liệu này đã in + lưu trên server

- [ ] LAN_CLIENT_QUICKSTART.md đã share cho 5-20 user

- [ ] Số liên hệ ops/IT có trên app (Settings → About)

Kết thúc tài liệu — Ops Control v1.2 sẵn sàng go-live cho 6-20 user trong LAN.

Henry Dang — NPI Manager · CCL Design Vietnam · 2026-04-27